附件3-1

施工组织设计评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 计分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 1.施工方案不完整，且缺少关键项目施工技术方案；或者市政项目缺少交通措施（除招标文件明确不需要外）； 2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定。 | 不合格 |
|  |  | 无不合格内容 | 合格 |
| 2 | 质量管理体系与措施 | 1.质量目标不满足招标文件要求，缺少质量保证措施； 2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定。 | 不合格 |
|  |  | 无不合格内容 | 合格 |
| 3 | 安全管理体系与措施 | 1.安全目标不满足招标文件要求，缺少重大危险源识别和控制，缺少施工安全措施； 2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定。 | 不合格 |
|  |  | 无不合格内容 | 合格 |
| 4 | BIM技术管理体系与 措施（如有） | 1.BIM技术应用目标不满足招标文件要求，缺少推进BIM技术应用的技术条件和物质基础； 2.BIM技术应用技术方案不完整或者不合理。 | 不合格 |
|  |  | 无不合格内容 | 合格 |

注：1.适用于施工组织设计采用合格性评审项目；

2.因施工组织设计缺项或者任意一项评审内容被评标委员会判定为不合格的，施工组织设计应当判定为不合格。

附件3-2

施工组织设计评审表

| 序号 | 评审因素 | 取值 范围 | 评审标准 | 评审 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容完整和 编制水平 | 0-5 | 版面是否整齐，表述是否清晰，内容是否全面、准确，是否图文并茂，是否出现格式等错误，是否超过招标人规定的页数。 |  |
| 2 | 施工方案与 技术措施 | 25-30 | 对项目总体概况表述是否清晰、完整；部署及措施是否先进、可靠；针对项目的重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行；施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需要，是否符合安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划是否合理、可行，交通组织措施是否得力。 |  |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 10-15 | 质量目标是否明确，是否优于招标文件的要求；管理机构是否健全，职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监控措施是否全面、有效。 |  |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 10-15 | 安全目标是否明确，是否优于招标文件的要求；管理机构是否健全，职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监控措施是否全面、有效。 |  |
| 5 | 环境保护管理体系与措施 | 5-10 | 环境管理目标是否明确，是否优于招标文件的要求；是否管理机构健全，职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监控措施是否全面、有效。 |  |
| 6 | 工程进度计划与保证措施 | 10-15 | 总工期及节点工期是否满足招标文件要求；施工进度计划内容是否全面，线路是否清晰、准确、完整，计划编制是否合理、可行；措施是否有力、合理、可行。 |  |
| 7 | 资源配备计划 | 5-10 | 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划是否能够相互呼应并较好满足施工需要，调配投入计划是否合理、准确。 |  |
| 8 | BIM技术应用（如有） | 0-10 | BIM技术应用管理体系是否健全，管理制度、保障措施是否齐全；BIM应用流程与计划是否完整、有效；重点工艺节点及施工流程BIM三维模型科学、合理等。 |  |
| 9 | 其他 | 0-10 | 招标人其他要求（如有） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

1．适用于施工组织设计采用计分评审的项目。                                                                                                                                              2．采用暗标方式，施工组织设计文件一般不超过500页。

3．招标人应根据项目的特点在分值范围内设置各评审项目的具体分值，各项分值之和为100分；

4．计分表中的评审标准为通用模板，招标人可根据项目的实际情况在评审标准的招标人其他要求中进行补充；

5．单独招标的专业工程、园林绿化工程，招标人可根据项目实际情况对评审计分表中的评审项目、评审标准进行适当调整；

6．缺失某项评审因素的，该项计零分；

7．评标委员会成员对单项评审因素评审应当在规定的区间内计分，评标委员会成员对各项因素的评分不得低于招标文件规定该因素满分值的80%；评分低于满分值85%的或高于满分分值95%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明；

8．由评标委员会独立评审计分，投标人的施工组织设计得分为去掉一个评审计分最高分和一个最低分后的算术平均值。